REPORTE AI

Community Intelligence as a Service

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLETA

Roadmap • Arquitetura • Regras • Pipeline • Dashboard

Spring Boot + PostgreSQL/PostGIS + n8n + Meta Cloud API + React

Versão 3.0 — Abril 2026

Preparado para: Renato Leite

Documento Confidencial

ÍNDICE

# 1. Visão Geral do Projeto

O Reporte AI é uma plataforma de Inteligência Comunitária como Serviço (CIaaS) que transforma reportes de cidadãos via WhatsApp em dados geolocalizados, priorizados e acionáveis. Cidadãos enviam foto, texto e localização pelo WhatsApp; a IA classifica automaticamente; o sistema gera protocolo, calcula prioridade, detecta duplicatas, e alimenta um dashboard público com mapa de calor. Gestores municipais usam esses dados para alocar recursos de forma inteligente.

Cidade piloto: Capitólio — MG (cidade turística, ~9.000 habitantes)

Mercado alvo: Cidades turísticas de Minas Gerais, expandindo para Brasil

Modelo de negócio: Plano Comunidade (free) + Municipal (R$2-8k/mês) + Enterprise (R$15-50k/mês)

## 1.1 Stack Tecnológica

| Componente | Tecnologia | Papel |
| --- | --- | --- |
| Backend | Java 21 + Spring Boot 3.3 | Core de negócio, API REST, pipeline de processamento |
| Banco de dados | PostgreSQL 16 + PostGIS 3 | Persistência, queries geoespaciais, materialized views |
| Orquestração | n8n (self-hosted) | Webhooks, roteamento, OpenAI, notificações, cron jobs |
| Gateway WhatsApp | Evolution API + Meta Cloud API | Envio/recebimento de mensagens, botões nativos, templates |
| Classificação IA | OpenAI gpt-4o-mini | NLP para classificar ocorrências em 12 categorias |
| Frontend | React 18 + Tailwind + Leaflet | Dashboard público com mapa de calor e métricas |
| Storage | MinIO / S3 | Fotos das ocorrências |
| Cache | Redis 7 | Cache de sessões da Evolution API |
| Deploy | Docker Compose + Nginx | Stack completa em container único |

## 1.2 Arquitetura em 4 Camadas

A arquitetura é organizada em 4 camadas horizontais. Cada camada tem responsabilidades claras e se comunica apenas com a camada adjacente via HTTP.

### Camada 1: Canais Externos

Tudo que está fora do sistema. O cidadão interage via WhatsApp; a Meta Cloud API é o gateway oficial; o dashboard React é a interface web.

| Componente | Função | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp | Canal do cidadão/gestor | Envio de texto, foto, localização. Recebimento de protocolo, status, alertas. |
| Meta Cloud API | Gateway oficial | Graph API v21. Token permanente via System User. SLA 99.9%. LGPD/SOC2 compliance. |
| Dashboard React | Interface web | React 18 + Tailwind + Leaflet. Métricas, ranking, mapa de calor, busca protocolo. |

### Camada 2: n8n — Orquestração

O n8n recebe todos os webhooks da Evolution/Meta, roteia mensagens por tipo, chama OpenAI para classificação, envia dados para o Spring Boot, e devolve respostas ao cidadão. NUNCA escreve no PostgreSQL diretamente (regra F1.04).

| Módulo n8n | Tipo | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| Webhook | Trigger | Recebe POST da Evolution API com payload normalizado. Respond 200 imediato. |
| Router | Code node | Extrai dados do payload, detecta modo (rápido, guiado, protocolo, menu). |
| OpenAI | HTTP Request | Chama gpt-4o-mini para classificar descrição em 12 categorias. Temp 0.1. |
| Resposta | HTTP Request | Envia mensagem ao cidadão via Meta Graph API. Botões nativos. |
| Notificações | Webhook | Recebe do Spring Boot quando status muda. Envia WhatsApp ao cidadão. |
| Alertas | Cron 1h | Busca top 5 prioridade. Se score > threshold, alerta gestor. |
| Cron jobs | Cron 15min/5min | Refresh materialized views (15min). Health check Evolution (5min). |
| Templates | HTTP Request | Envia templates Meta pré-aprovados para mensagens fora da janela 24h. |

### Camada 3: Spring Boot — Core de Negócio

O Spring Boot contém toda a lógica de negócio: protocolo, classificação fallback, deduplicacão, score, persistência e histórico. Exposto via 7 endpoints REST.

| Módulo | Classe Java | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| API REST | OcorrenciaController | 7 endpoints: CRUD, protocolo, top, heatmap, dashboard summary, status update. |
| Protocolo | ProtocoloService | Gera RPT-YYYY-XXXXX via sequence PostgreSQL. Imutável após criação. |
| Score | ScoreService | Fórmula 6 fatores ponderados. Recalculo em cascata na dedup. |
| Dedup | DeduplicacaoService | Jaccard trigramas + PostGIS ST_DWithin (200m). Threshold 0.75. |
| Classificação | ClassificacaoService | Keyword matching como fallback quando OpenAI falhar. |
| Persistência | OcorrenciaService | Pipeline completo (A.18) em transação única. JPA + Flyway. |

### Camada 4: Infraestrutura

Banco de dados, storage de objetos, cache e containerização.

| Componente | Tecnologia | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL + PostGIS | postgis/postgis:16-3.4-alpine | 10 tabelas core, triggers, materialized views, índices GIST/GIN/B-tree. |
| MinIO / S3 | minio/minio:latest | Storage de fotos. Upload via n8n, URL pública para referência. |
| Redis | redis:7-alpine | Cache de sessões da Evolution API. Sem dados de negócio. |
| Docker Compose | docker compose | Stack completa: 7 containers. .env para credenciais. |

# 2. Fluxo Completo de Uma Ocorrência (8 Etapas)

Quando o cidadão envia uma mensagem, ela percorre 8 etapas sequenciais distribuídas entre o n8n (orquestração) e o Spring Boot (negócio). O fluxo é síncrono — o cidadão recebe o protocolo em menos de 2 segundos.

## 2.1 Etapa 1: n8n Recebe Webhook

Executor: n8n (Code node “Extrair Dados”)

A Evolution API (ou Meta Cloud API direto) envia um POST para o webhook do n8n com o payload normalizado. O primeiro nó responde HTTP 200 imediatamente — a Meta exige resposta em até 5 segundos, senão marca como falha. O Code node “Extrair Dados” filtra mensagens inválidas (fromMe=true, eventos que não são messages.upsert) e extrai: telefone (remover @s.whatsapp.net), nome (pushName), tipo da mensagem (text, image, location), texto/caption, coordenadas, base64 da imagem, e ID da mensagem (para reação).

A detecção de modo é automática: se tem imageMessage com caption ou locationMessage, é modo rápido. Se o texto match /^RPT-\d{4}-\d{5}$/i, é consulta de protocolo. Se é um número de 1 a 12, é seleção de categoria. Qualquer outro texto mostra o menu principal.

## 2.2 Etapa 2: OpenAI Classifica

Executor: n8n (HTTP Request para OpenAI)

O n8n envia a descrição (caption da foto ou texto livre) para o gpt-4o-mini com um prompt estruturado. O modelo classifica em uma das 12 categorias: LIXO, ILUMINACAO, BURACO, AGUA, VEGETACAO, TRANSITO, SEGURANCA, ANIMAIS, POLUICAO, ACESSIBILIDADE, TURISMO, OUTROS. A temperatura 0.1 garante consistência — a mesma descrição sempre retorna a mesma categoria. O output é JSON: {categoria, confianca}. Timeout de 8 segundos.

Se o OpenAI falhar (timeout, rate limit, key inválida), o n8n envia o request ao Spring Boot sem categoriaId. O Spring Boot detecta o null e executa o ClassificacaoService com keyword matching como fallback (regra A.19). O cidadão nunca percebe a diferença.

## 2.3 Etapa 3: Gera Protocolo

Executor: Spring Boot (ProtocoloService)

O ProtocoloService chama nextval(‘seq_protocolo’) no PostgreSQL e formata como RPT-{ano}-{número com 5 dígitos}. Exemplo: RPT-2026-00042. A sequence garante unicidade mesmo sob concorrência. O protocolo é imutável após criação (regra N.01) — nunca reutilizado, reciclado ou alterado. O @Column(updatable = false) no JPA trava qualquer tentativa de modificação.

## 2.4 Etapa 4: Classificação Fallback (Keywords)

Executor: Spring Boot (ClassificacaoService)

Executado apenas quando categoriaId chega null do n8n (OpenAI falhou). O ClassificacaoService mantém um Map<String, List<String>> mapeando categorias para keywords. Exemplo: “buraco”, “asfalto”, “calçada”, “cratera” → BURACO. O algoritmo normaliza a descrição (unaccent + lowercase), tokeniza, e conta quantas keywords de cada categoria aparecem. Retorna a categoria com mais matches. Precisão ~65-70%, suficiente como fallback.

## 2.5 Etapa 5: Deduplicacão

Executor: Spring Boot (DeduplicacaoService)

O DeduplicacaoService busca ocorrências candidatas: mesma cidade, últimos 30 dias, dentro de 200m da nova (ST_DWithin). Para cada candidata, calcula a similaridade textual Jaccard dos trigramas normalizados das descrições. Se ambas têm a mesma categoria, aplica bônus de +0.15 na similaridade. Se a similaridade final >= 0.75 E a distância <= 200m, é duplicata.

A ocorrência duplicata NÃO é descartada (regra N.08). É persistida normalmente, vinculada à original na tabela vinculos_ocorrencias, e incrementa a reincidência da pai. O score da pai é recalculado em cascata (regra A.20). Cada duplicata reforça a urgência do problema.

Parâmetros configuráveis (regra N.09): raio 200m, threshold 0.75, janela 30 dias, bônus mesma categoria 0.15. Todos ajustáveis por cidade no application.yml.

## 2.6 Etapa 6: Score de Prioridade

Executor: Spring Boot (ScoreService)

O ScoreService aplica a fórmula: Score = (gravidade × 3.0) + (frequência × 2.0) + (densidade × 1.5) + (reincidência × 2.0) + (foto × 1.0) + (sentimento × 1.5). Todos os pesos são configuráveis.

| Fator | Peso | Fonte | Cap | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gravidade | 3.0 | Usuário ou IA | 5 | BAIXA=1, MÉDIA=2, ALTA=3, CRÍTICA=5. Escala não-linear. |
| Frequência | 2.0 | PostGIS query | 10 | Ocorrências mesma categoria em 500m nos últimos 30 dias. |
| Densidade | 1.5 | Tabela bairros | 10 | População estimada no raio de 500m. Centro=8-10, rural=1-2. |
| Reincidência | 2.0 | Deduplicacão | 10 | Vezes que o mesmo problema foi reportado (duplicatas vinculadas). |
| Foto | 1.0 | Mensagem | 1 | 0=sem foto, 1=com foto. Evidência visual aumenta credibilidade. |
| Sentimento | 1.5 | NLP | 5 | Análise do texto. “Perigo”, “urgência”, “crianças” = score alto. |

Threshold de alerta: 15.0 (configurável). Acima disso, o n8n dispara alerta ao gestor. Acima de 30, é crítico.

## 2.7 Etapa 7: Persistência + Histórico

Executor: Spring Boot (OcorrenciaService, @Transactional)

O OcorrenciaService orquestra o pipeline completo numa única transação ACID (regra A.18): gerar protocolo → classificar (se necessário) → criar Point PostGIS via trigger fn_set_geom() → INSERT na tabela ocorrencias → verificar duplicatas → calcular score → INSERT na tabela historico_status (status RECEBIDA) → retornar response.

O @PrePersist seta createdAt e updatedAt em UTC (regra A.01). O trigger PostgreSQL gera a coluna geom (Point SRID 4326) a partir de latitude/longitude automaticamente. O histórico de status garante rastreabilidade completa — toda mudança fica registrada com timestamp, status anterior, status novo e responsável.

## 2.8 Etapa 8: Feedback ao Cidadão

Executor: n8n (HTTP Request para Meta Graph API)

O Spring Boot retorna o OcorrenciaResponse com protocolo, categoriaNome e scorePrioridade. O n8n formata a mensagem de confirmação com emojis e dados estruturados. Na Meta Cloud API, envia como mensagem interativa com botões nativos: “Ver status” e “Novo reporte” (interactive.type: button). O cidadão recebe protocolo e pode acompanhar a qualquer momento.

Além da confirmação imediata, o sistema garante mínimo 2 touchpoints por ocorrência (regra F1.07): a confirmação com protocolo e a notificação quando o status muda. As notificações de status são disparadas pelo Spring Boot via webhook para o n8n, que formata e envia via WhatsApp.

# 3. Fluxos do Cidadão via WhatsApp

## 3.1 Modo Guiado (8 Etapas com o Cidadão)

Ideal para primeiro uso. O bot conduz o cidadão por cada campo, garantindo dados completos.

| Etapa | Estado | Pergunta do Bot | Resposta Esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INICIO | Menu: 1-Reportar, 2-Rápido, 3-Protocolo, 4-Ajuda | Número 1-4 |
| 2 | AGUARDANDO_CATEGORIA | Lista interativa com 12 categorias | Seleção da lista |
| 3 | AGUARDANDO_DESCRICAO | Descreva o problema com detalhes | Texto livre |
| 4 | AGUARDANDO_LOCALIZACAO | Envie localização ou digite endereço | Pin ou texto |
| 5 | AGUARDANDO_GRAVIDADE | Qual a gravidade? (1-Baixa a 4-Crítica) | Número 1-4 |
| 6 | AGUARDANDO_FOTO | Envie foto ou digite “pular” | Imagem ou texto |
| 7 | CONFIRMACAO | Resumo completo + “Confirma? sim/não” | Sim ou não |
| 8 | FINALIZADA | Protocolo + categoria + score + botões | — |

O estado da conversa é armazenado no n8n static data, indexado pelo remoteJid (telefone). Cada mensagem recebida consulta o estado atual, processa a entrada, salva dados parciais em JSONB, avança pro próximo estado, e envia a próxima pergunta. Timeout de 30 minutos (regra A.14) expira conversas inativas via Cron n8n a cada 5 minutos.

## 3.2 Modo Rápido (1 Mensagem)

O cidadão envia foto + texto (caption) + localização em uma única mensagem. O sistema detecta que tem informação suficiente e processa sem perguntas (regra A.15).

Detecção automática: if (hasImage && (hasLocation || text)) mode = 'rapido'

Pipeline do modo rápido:

Passo 1: n8n detecta modo rápido — imageMessage + caption/location presentes

Passo 2: Reagir com check verde — POST /message/sendReaction. Feedback instantâneo (~200ms).

Passo 3: OpenAI classifica — gpt-4o-mini analisa o caption. Retorna {categoria, confianca}.

Passo 4: Salvar foto no S3 — Base64 do webhook ou download via Graph API → MinIO/S3.

Passo 5: Pipeline Spring Boot — POST /api/v1/ocorrencias com todos os dados. Pipeline completo (A.18).

Passo 6: Responder com protocolo — Mensagem interativa com botões nativos via Meta Graph API.

Tempo total: Menos de 2 segundos do envio à confirmação. Zero interações com o cidadão.

| Aspecto | Modo Guiado | Modo Rápido |
| --- | --- | --- |
| Interações com cidadão | 6 perguntas + 1 confirmação | 0 perguntas |
| Mensagens trocadas | ~16 (8 do bot + 8 do cidadão) | 2 (1 envio + 1 resposta) |
| Tempo total | 2-5 minutos | < 2 segundos |
| Dados coletados | Completos (usuário define cada campo) | Automáticos (IA classifica) |
| Ideal para | Primeiro uso, usuários novos | Usuários recorrentes |
| Foto | Opcional (pode “pular”) | Obrigatória (trigger do modo) |

## 3.3 Consulta de Protocolo

O cidadão envia o código do protocolo (RPT-2026-XXXXX) a qualquer momento. O n8n detecta via regex, faz GET /api/v1/ocorrencias/protocolo/{id} no Spring Boot, e retorna: status atual com emoji, categoria, descrição resumida, e data de registro. Se o protocolo não existe, informa o formato correto.

# 4. Roadmap Detalhado por Fases

O roadmap é organizado em 3 fases com gates de saída baseados em KPIs. A Fase 2 só começa quando os KPIs da Fase 1 são atingidos com dados reais.

| Fase | Período | Foco | KPI Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: MVP | Meses 1-4 | Prova de conceito em Capitólio | 200+ ocorrências, 50+ usuários |
| Fase 2: Comercial | Meses 5-12 | Produto pago e expansão regional | 5+ cidades, ARR R$100k |
| Fase 3: Escala | Meses 13-24 | Nacional e plataforma | 50+ cidades, ARR R$2M |

# 4.1 Fase 1: MVP e Prova de Conceito (Meses 1-4)

Objetivo: validar que cidadãos de Capitólio usam o bot, que a IA classifica corretamente, e que gestores se interessam pelos dados. Custo total: ~R$230/mês.

## Mês 1: Backend Core + Schema (Semanas 1-4)

### Semana 1: Schema PostgreSQL + PostGIS

Foco: Fundação de dados

- V1__init_extensions.sql: CREATE EXTENSION postgis, pg_trgm, unaccent

- V2__create_schema.sql: 10 tabelas + enums + sequences + triggers (fn_set_geom)

- V3__create_indices.sql: GIST (geom), GIN (descricao_norm), B-tree (cidade+status, protocolo)

- V4__materialized_views.sql: mv_metricas_cidade, mv_ranking_categorias, mv_heatmap

- V5__seed_categorias.sql: 12 categorias + 22 subcategorias + bairros de Capitólio

Validação: docker compose up + psql conecta + tabelas existem + seed populado

### Semana 2: Entidades JPA + DTOs + Repositórios

Foco: Camada de domínio

- Ocorrencia.java: Entidade principal: @PrePersist timestamps, @Enumerated STRING, geom Point

- Usuario.java: Hash SHA-256 do telefone, score confiança, contador reportes

- OcorrenciaRequest/Response: DTOs separados das entidades (regra A.04). Nunca expor JPA na API.

- OcorrenciaRepository: Queries nativas PostGIS: findDuplicatas com ST_DWithin, similarity

- BaseEntity: Classe abstrata @MappedSuperclass com createdAt/updatedAt (regra A.01)

Validação: Entidades compilam + repository injeta + testes unitários passam

### Semana 3: Services do Pipeline

Foco: Lógica de negócio

- ProtocoloService: nextval(seq_protocolo) → RPT-{ano}-{00001}. Imutável.

- ClassificacaoService: Map de keywords por categoria. Fallback quando OpenAI falhar (A.19).

- ScoreService: Fórmula 6 fatores. Consulta PostGIS para frequência e densidade.

- DeduplicacaoService: Jaccard trigramas + ST_DWithin + bônus categoria. @Transactional.

- OcorrenciaService: Orquestra pipeline completo (A.18). Uma transação, 6 sub-etapas.

- GlobalExceptionHandler: @RestControllerAdvice. Respostas padronizadas: timestamp, status, error, message.

Validação: curl POST /api/v1/ocorrencias retorna protocolo com score calculado

### Semana 4: Endpoints REST + Docker + Testes

Foco: API pronta para consumo

- POST /api/v1/ocorrencias: Criar ocorrência (pipeline completo). @Valid + @RequestBody.

- GET /api/v1/ocorrencias: Listar paginado (Page<T>) com filtros: cidadeId, status, categoriaId.

- GET /protocolo/{id}: Buscar por protocolo. Retorna OcorrenciaResponse.

- GET /top?limit=5: Top N por score_prioridade DESC.

- GET /heatmap: Pontos [lat, lng, score] para mapa de calor Leaflet.

- PATCH /{proto}/status: Atualizar status. Valida transição (regra N.03). Gera histórico.

- GET /dashboard/summary: Métricas consolidadas da materialized view.

Validação: 7 endpoints respondendo. Actuator /health OK. Docker Compose completo.

## Mês 2: Bot WhatsApp + n8n + IA (Semanas 5-8)

### Semana 5: Meta Cloud API + Evolution API

Foco: Gateway WhatsApp

- DIA 1 CRÍTICO: Enviar verificação de negócio na Meta (demora 2-10 dias úteis)

- App developers.facebook.com: Criar app + produto WhatsApp + hello_world de teste

- System User: Token permanente com permissões whatsapp_business_management/messaging

- Evolution API: Docker + instância WHATSAPP-BUSINESS + webhook apontando para n8n

- n8n: Docker + WEBHOOK_URL com HTTPS + Nginx reverse proxy

Validação: Mandar mensagem pro bot → payload aparece no n8n execution log

### Semana 6: Workflow Principal do Bot

Foco: Receptor + router + respostas

- Webhook POST: Recebe payload Evolution + Respond 200 imediato

- Code node Router: Detecta modo: rápido, protocolo, seleção, menu. Regex + tipo.

- Lista interativa Meta: Menu principal com sendList nativo (funciona na Cloud API)

- Ramo protocolo: GET Spring Boot → formatar status → enviar WhatsApp

- Ramo rápido: Extrair caption+lat/lng → POST Spring Boot → protocolo

- Reação check verde: POST sendReaction ao receber qualquer msg. Feedback instantâneo.

- Error handler: try/catch em Code nodes. Mensagem genérica se pipeline falhar.

Validação: Mandar 'oi' → menu. Mandar RPT-XXXXX → status. Mandar foto+texto+local → protocolo.

### Semana 7: OpenAI + Modo Guiado

Foco: IA e máquina de estados

- OpenAI gpt-4o-mini: Prompt estruturado, temp 0.1, output JSON. 12 categorias. Timeout 8s.

- Fallback: Se OpenAI timeout → enviar sem categoriaId → Spring Boot usa keywords

- Máquina de estados: 6 etapas guiadas. Estado salvo no n8n static data por remoteJid.

- Timeout 30min: Cron 5min que limpa estados inativos. Regra A.14.

Validação: OpenAI classifica 'buraco no asfalto' como BURACO (confianca > 0.8). Fluxo guiado completo.

### Semana 8: Notificações + Templates + Testes

Foco: Feedback loop completo

- Webhook /notificacao-status: Spring Boot chama n8n quando status muda → WhatsApp ao cidadão

- Alertas gestor: Cron 1h: top 5 score > threshold → alerta WhatsApp

- Health check: Cron 5min: connectionState Evolution → alerta se desconectou

- Templates Meta: Criar e aprovar: status_update, ocorrencia_resolvida, alerta_gestor, boas_vindas, impacto_mensal

- Rate limiting: Code node: max 10 reportes/usuário/dia (regra A.17)

- Teste ponta a ponta: Foto → protocolo → mudar status → cidadão recebe notificação

Validação: Fluxo completo funcional. 4 workflows n8n ativos. Templates Meta aprovados.

## Mês 3: Dashboard + Beta Fechado (Semanas 9-12)

### Semana 9: Dashboard React — Estrutura e Métricas

Foco: Scaffolding + API hooks

- Vite + React 18: Tailwind CSS + React Router + React Query (staleTime 60s, refetch 60s)

- API client: Módulo centralizado: baseURL, error interceptor, retry 2x

- Custom hooks: useDashboard, useOcorrencias, useHeatmap, useProtocolo

- MetricCards.jsx: 4 cards: total, resolvidas, usuários, tempo médio. Trend arrows.

- CategoryRanking.jsx: Barras horizontais proporcionais. Top 10. Trend semanal.

- StatusPills.jsx: Badges com contagem por status (7 estados, cores semânticas).

- PriorityList.jsx: Top 5 por score. Protocolo clicável. Badge status. Ícone foto.

- ProtocolSearch.jsx: Input debounce 500ms. Regex RPT-YYYY-XXXXX.

Validação: Dashboard renderiza com dados reais. Cards atualizam a cada 60s. Ranking funcional.

### Semana 10: Mapa de Calor + Gráficos + Detalhe

Foco: Leaflet + Recharts + modal

- HeatmapView.jsx: Leaflet MapContainer + HeatLayer (leaflet.heat). Centro Capitólio zoom 14.

- Endpoint /heatmap: Query nativa PostGIS: ST_Y(geom), ST_X(geom), score_prioridade

- Gradient customizado: Verde → amarelo → vermelho. Normalização score/maxScore.

- Markers com Popup: Clicar ponto mostra protocolo + categoria + score

- TimelineChart.jsx: Recharts AreaChart: novas vs resolvidas últimos dias

- ProtocolModal.jsx: Overlay com detalhe: descrição, mapa pin, histórico, foto

- Responsividade: Grid 2 colunas desktop, 1 coluna mobile (Tailwind breakpoints)

Validação: Mapa de calor com pontos reais. Clicar mostra popup. Gráficos funcionais. Modal abre.

### Semana 11: Beta Fechado — Dados Reais de Capitólio

Foco: 10-15 testers + monitoramento

- Recrutar 10-15 testers: Moradores centro (3-4), bairros (3-4), comerciantes (2-3), líderes (2)

- Grupo WhatsApp suporte: Canal direto para bugs e feedback qualitativo

- Onboarding individual: Ensinar modo rápido: foto + texto + localização em 1 msg

- Materialized views: Ativar cron n8n 15min: fn_refresh_materialized_views() CONCURRENTLY

- Monitorar diário: Execuções n8n, taxa acerto IA, modo rápido vs guiado, erros/dia

- Ajustar prompt OpenAI: Anotar cada classificação errada. Recalibrar keywords e exemplos.

- Fix bugs: Priorizar por frequência (quantos testers reportaram o mesmo bug)

Validação: 30-50 ocorrências reais. Mapa de calor com clusters. Precisão IA > 65%. Zero crashes.

### Semana 12: Polish + Deploy Produção + Preparação Lançamento

Foco: Pronto pro mês 4

- Polish UX bot: Revisar cada mensagem: gramática, emojis, tom amigável

- Deploy dashboard: npm run build → Nginx servindo /dist + HTTPS + SPA routing

- URL pública: capitolio.reporteai.com.br (dashboard + API via proxy reverso)

- Selo verde Meta: Solicitar: conta verificada + número + presença online

- Política privacidade: Página “sobre” (LGPD + requisito Meta Live)

- Backup automatizado: Cron pg_dump diário + workflows n8n no Git

- Materiais campanha: Textos WhatsApp, QR Code do bot, cartaz A4 para comércio

Validação: Dashboard público acessível. Bot sem bugs críticos. Backups rodando. Materiais prontos.

## Mês 4: Lançamento Público + 1º Relatório

Abrir o bot para toda a população de Capitólio. Campanha de adoção com parceria comunitária (regra F1.21). Primeiro Relatório de Inteligência Comunitária consolidando os dados em informação acionável.

- Campanha: Cartazes em comércio local, grupos WhatsApp de bairro, jornal/rádio local, QR Code

- Parceria: Associação de moradores ou liderança comunitária. Comunidade primeiro, governo depois.

- Relatório PDF: Python ReportLab: mapa de calor, ranking, top problemas, tempo resolução, recomendações

- Abordagem gestor: Apresentar relatório para vereadores/secretários com dados reais de Capitólio

Gate de saída Fase 1 → Fase 2: 200+ ocorrências + 50+ usuários ativos + 70%+ precisão IA + 1 relatório publicado + 1+ gestor interessado

# 4.2 Fase 2: Produto Comercial e Expansão Regional (Meses 5-12)

Objetivo: transformar o MVP em produto pago, assinar os primeiros contratos municipais, expandir para 5-10 cidades, e atingir ARR de R$100k.

### Meses 5-7: IA Avançada + Portal Admin

- NLP embeddings: Substituir Jaccard por sentence-transformers para deduplicacão semântica (pgvector)

- Portal administrativo: React com autenticação JWT. Gestão de status, atribuição de equipes, filtros avançados.

- Sistema de billing: Planos Comunidade (free), Municipal (R$2-8k), Enterprise (R$15-50k). Stripe/PagSeguro.

- Multi-tenancy: Filtro por cidade_id em todas as queries. Cada prefeitura vê só seus dados.

- Engajamento: Gamificação: ranking de cidadãos, badge por número de reportes, impacto mensal personalizado

### Meses 8-10: Expansão Regional

- Onboarding automatizado: Cadastrar nova cidade em 1 hora: seed de bairros, configuração, número WhatsApp

- Relatórios PDF automáticos: Geração mensal via cron. Envio automático para gestores.

- API pública: Documentada com Swagger/OpenAPI. Permite integração com sistemas da prefeitura.

- Benchmark de cidades: Comparativo entre cidades: qual resolve mais rápido, qual tem mais reportes por capita

### Meses 11-12: Enterprise + Seed

- Modelo preditivo: Séries temporais para prever problemas sazonais (chuva → buracos, verão → lixo em pontos turísticos)

- Marketplace de dados: Dados anonimizados para concessionárias (CEMIG, COPASA), seguradoras, imobiliárias

- Captação seed: Pitch com dados reais de 5+ cidades. Métricas: ARR, churn, NPS, LTV/CAC.

Gate de saída Fase 2 → Fase 3: 5+ cidades ativas + 2 contratos municipais + ARR R$100k + NPS > 40

# 4.3 Fase 3: Escala Nacional e Plataforma (Meses 13-24)

Objetivo: escalar para 50-100 cidades, atingir ARR de R$2M, e preparar para Série A.

### Meses 13-16: Expansão Nacional

- Outros estados: Expandir para cidades turísticas de SP, RJ, BA, SC, RS

- Integração prefeituras: Conector com sistemas de gestão municipal (e-SIC, 156, SIGEO)

- Equipe comercial: Time de vendas dedicado. Inside sales + field sales para contratos Enterprise.

### Meses 17-20: Produto Maduro

- App mobile: React Native. Foto + GPS nativo. Push notifications para status.

- Visão computacional: Classificação automática por foto (não só texto). Detectar tipo de buraco, volume de lixo.

- Modo voz: Transcrever áudio do WhatsApp via Whisper. Classificar a transcrição.

### Meses 21-24: Série A

- White-label: Plataforma cust omizável por prefeitura. Logo, cores, domínio próprio.

- API aberta: Ecossistema de desenvolvedores. Integrações terceiras.

- Expansão LATAM: Cidades turísticas na Colômbia, México, Argentina.

- Série A: Pitch com dados de 50+ cidades, ARR R$2M+, churn < 5%, LTV/CAC > 3x.

Gate de saída Fase 3: 50+ cidades + ARR R$2M + churn < 5% + líder GovTech Brasil

# 5. As 54 Regras — Detalhamento Completo

Cada regra é obrigatória. Desvios requerem documentação formal de trade-offs e aprovação.

## 5.1 Backend Spring Boot (A.01–A.08)

A.01  @PrePersist e @PreUpdate para timestamps

Toda entidade JPA deve ter @PrePersist e @PreUpdate para createdAt e updatedAt em OffsetDateTime.now(ZoneOffset.UTC). Nunca aceitar timestamps do request DTO. O servidor decide, sempre. Usar BaseEntity @MappedSuperclass para não repetir código. @Column(updatable=false) no createdAt. DEFAULT NOW() no PostgreSQL como fallback.

A.02  Enums como STRING, nunca ORDINAL

@Enumerated(EnumType.STRING) com columnDefinition apontando para o enum PostgreSQL. ORDINAL é frágil: reordenar valores no Java quebra dados existentes. STRING é legível no banco e seguro contra refatorações.

A.03  Queries nativas para PostGIS

Repositórios devem usar @Query(nativeQuery=true) para ST_DWithin, ST_Distance, ST_MakePoint, ST_SetSRID. JPQL não suporta funções PostGIS. Usar HeatmapProjection (interface) para resultados tipados sem entidade.

A.04  DTOs separados das entidades

OcorrenciaRequest e OcorrenciaResponse separados da entidade Ocorrencia. Nunca expor entidades JPA na API. Conversão via método toResponse() no service ou Java record.

A.05  Endpoints paginados

Todo endpoint de listagem retorna Page<T> com page=0, size=20 default. Exceção: lookups por ID/protocolo retornam objeto único.

A.06  Configurações via env vars

API keys, tokens Meta, senhas de banco via variáveis de ambiente com fallback: ${VAR_NAME:default} no application.yml. Nunca hardcoded. .env no .gitignore.

A.07  WebClient para chamadas externas

WebClient (Spring WebFlux) para OpenAI, Meta Graph API, n8n webhooks. Nunca RestTemplate (deprecated). Timeout de 10s para chamadas externas.

A.08  Exception handler global

@RestControllerAdvice com respostas padronizadas JSON: timestamp (OffsetDateTime), status (int), error (String), message (String). Nunca stack traces na resposta de produção.

## 5.2 Banco de Dados (A.09–A.12)

A.09  Migrations via Flyway

Toda alteração de schema via Flyway versionado (V1__, V2__...). Nunca ALTER TABLE manual em produção. Migrations imutáveis após deploy.

A.10  Materialized views com refresh

mv_metricas_cidade, mv_ranking_categorias para dashboard. Refresh via fn_refresh_materialized_views() a cada 15 minutos pelo n8n (Cron). Usar CONCURRENTLY para não bloquear leituras.

A.11  Índices obrigatórios

GIST para colunas geometry. GIN com gin_trgm_ops para descricao_norm. B-tree para: (cidade_id, status), protocolo, data_registro DESC, (cidade_id, categoria_id), score_prioridade DESC.

A.12  Separação OLTP/OLAP

PostgreSQL para transacional (inserts, updates, consultas). DuckDB ou Parquet para analytics pesado na Fase 2+. Nunca queries analíticas pesadas no banco transacional.

## 5.3 Bot WhatsApp / n8n (A.13–A.17)

A.13  Máquina de estados persistida

Estado da conversa salvo no n8n static data ou PostgreSQL (conversas_whatsapp, JSONB). Nunca em memória volátil. Estados: INICIO, AGUARDANDO_CATEGORIA, DESCRICAO, LOCALIZACAO, GRAVIDADE, FOTO, CONFIRMACAO, FINALIZADA, CONSULTA, CANCELADA.

A.14  Timeout de conversa 30 minutos

Cron n8n a cada 5 minutos limpa estados inativos há 30+ minutos. Se cidadão abandonou no meio, estado é limpo. Quando voltar, começa do zero.

A.15  Modo rápido obrigatório

Quando cidadão envia foto + localização/caption em 1 msg, processar direto sem fluxo guiado. IA classifica. Reduz 5 etapas para 1. Essencial para usuários recorrentes.

A.16  Fallback texto numerado

Quando listas interativas ou botões falharem, enviar opções como texto numerado. Nunca deixar usuário sem resposta. Todo ramo do n8n tem nó de resposta genérica em caso de erro.

A.17  Rate limiting 10/dia

Máximo 10 ocorrências por usuário por dia. Code node n8n com contador por telefone no static data. Responder educadamente quando limite atingido.

## 5.4 Pipeline de Processamento (A.18–A.21)

A.18  Ordem fixa do pipeline

Protocolo → Classificação → Geocodificação → Persistência → Deduplicacão → Score → Histórico → Feedback. Nunca alterar a ordem. Cada etapa depende da anterior.

A.19  Classificação dual

OpenAI gpt-4o-mini como primário (n8n). Keyword matching como fallback (Spring Boot, quando categoriaId null). Se OpenAI falhar, sistema continua com precisão menor (~65-70%).

A.20  Score em cascata

Quando deduplicacão detecta duplicata: incrementar reincidência na pai, recalcular score da pai. Salvar ambas na mesma transação. Cada duplicata reforça a urgência.

A.21  Histórico + notificação

Toda mudança de status gera registro em historico_status (status_anterior, status_novo, responsavel, observacao, created_at). Após persistência, webhook para n8n que envia WhatsApp ao cidadão.

## 5.5 Regras de Negócio (N.01–N.12)

N.01  Protocolo RPT-YYYY-XXXXX

Gerado via sequence PostgreSQL. Imutável após criação. Nunca reutilizado ou reciclado. Consultável por WhatsApp, API e Dashboard.

N.02  Protocolo consultável em qualquer canal

Cidadão envia RPT-XXXXX no WhatsApp → recebe status. API GET /protocolo/{id}. Dashboard: campo de busca com debounce.

N.03  Fluxo de status obrigatório

RECEBIDA → EM_ANALISE → VALIDADA → EM_RESOLUCAO → RESOLVIDA. Terminais: ARQUIVADA, REJEITADA. Transições inválidas bloqueadas com HTTP 400.

N.04  Gravidade não-linear

BAIXA=1, MÉDIA=2, ALTA=3, CRÍTICA=5. CRÍTICA vale 5 (não 4) para emergir no ranking com peso desproporcional. A diferença no score entre ALTA e CRÍTICA é de 6 pontos.

N.05  Fórmula do score

Score = (gravidade × 3.0) + (frequência × 2.0) + (densidade × 1.5) + (reincidência × 2.0) + (foto × 1.0) + (sentimento × 1.5). Todos os pesos configuráveis no application.yml.

N.06  Cap de frequência e reincidência

Math.min(valor, 10) antes de aplicar na fórmula. Evita inflação de score por spam ou muitas duplicatas. Cap máximo contribui 20 pontos (freq) + 20 pontos (reinc).

N.07  Score de confiança do usuário

Começa em 50.0, cresce +2.0 por reporte (máximo 100.0). Usuários com score alto têm reportes com maior peso implícito. Calculado em incrementarReportes() da entidade Usuario.

N.08  Duplicata vinculada, nunca descartada

Ocorrência duplicata é persistida, vinculada à original (vinculos_ocorrencias), e incrementa reincidência da pai. Bônus +0.15 na similaridade quando mesma categoria. Cada reporte tem valor próprio.

N.09  Dedup configurável por cidade

Raio 200m, threshold 0.75, janela 30 dias, bônus mesma categoria 0.15. Todos ajustáveis no application.yml. Cidades maiores podem reduzir raio para 100m.

N.10  Plano Comunidade free permanente

Flywheel de coleta de dados. Dashboard público gera pressão bottom-up que converte gestores em clientes pagantes. Nunca restringir o plano free.

N.11  Monetização por planos

Municipal: R$2-8k/mês conforme população (dispensa licitação até R$50k/ano). Enterprise: R$15-50k/mês para consórcios e concessionárias.

N.12  LGPD by design

Hash SHA-256 do telefone (nunca PII em texto claro). Consentimento explícito no primeiro uso via WhatsApp. Anonimização padrão em dados exportados. Compliance como diferencial comercial.

## 5.6 Infraestrutura e Produção (F1.01–F1.21)

F1.01  Schema completo

10+ tabelas core: ocorrencias, usuarios, categorias, subcategorias, bairros, cidades, vinculos_ocorrencias, historico_status, conversas_whatsapp, notificacoes. Triggers, materialized views, sequences.

F1.02  API REST 7 endpoints

POST criar, GET listar (paginado), GET protocolo, GET top, GET heatmap, PATCH status, GET dashboard summary. Validação @Valid. Paginacão Page<T>.

F1.03  Bot n8n + Evolution + Meta Cloud

Máquina de estados: modo guiado (6 etapas) e modo rápido (1 msg). Gateway: Evolution API com WHATSAPP-BUSINESS (Meta Cloud API em produção).

F1.04  n8n NUNCA escreve no banco

Toda escrita passa pela API Spring Boot. n8n pode ler materialized views para refresh. Regra absoluta — garante consistência do pipeline e validações de negócio.

F1.05  Pipeline classificação

OpenAI no n8n (primário) + keywords no Spring Boot (fallback). 12 categorias, 22 subcategorias pré-populadas. Evolução Fase 2: embeddings.

F1.06  Deduplicacão Jaccard + PostGIS

ST_DWithin 200m + Jaccard trigramas + bônus categoria. Threshold 0.75. Evolução: sentence-transformers + pgvector na Fase 2.

F1.07  Feedback 2+ touchpoints

Confirmação com protocolo (instantâneo) + notificação mudança status (assíncrono). Botões interativos nativos Meta: “Ver status”, “Novo reporte”.

F1.08  Dashboard MVP

Metricas, ranking, mapa de calor Leaflet, top 5 prioridade, busca protocolo, gráfico evolução. Versão pública (comunidade) e admin (gestores, Fase 2).

F1.09  HTTPS obrigatório

Nginx/Traefik na frente com Let’s Encrypt. Evolution, n8n, Spring Boot, dashboard. Meta só envia webhooks para HTTPS.

F1.10  Docker Compose stack completa

7 containers: Evolution + n8n + Spring Boot + PostgreSQL (reporte) + PostgreSQL (evo) + Redis + MinIO. .env para credenciais.

F1.11  Health check 5 minutos

Cron n8n: GET /connectionState. Alerta WhatsApp ao admin se state !== open. Reconexão automática se possível.

F1.12  Backup diário

pg_dump automatizado (cron host ou n8n). Workflows n8n como JSON no Git. Volumes Docker persistentes.

F1.13  CORS restrito

@CrossOrigin apenas domínio dashboard em produção. Nunca wildcard *. Actuator só /health em rede interna.

F1.14  Actuator para Grafana

/actuator/health exposto. Métricas JVM, conexões banco, requests. /info com versão da aplicação.

F1.15  Logs centralizados JSON

Evolution + n8n + Spring Boot em formato JSON. Grafana Loki ou ELK. WARN em produção, DEBUG em dev.

F1.16  Stack oficial travada

Java 21, Spring Boot 3.3, PostgreSQL 16, PostGIS 3, n8n, Evolution API, React, Tailwind, Leaflet. Nova tech requer avaliação formal de trade-offs.

F1.17  Meta Cloud API em produção

Baileys apenas dev/testes. Produção usa WHATSAPP-BUSINESS na Evolution com token permanente System User Meta. SLA 99.9%.

F1.18  Templates Meta pré-aprovados

status_update (Utility), ocorrencia_resolvida (Utility), impacto_mensal (Marketing), alerta_gestor (Utility), boas_vindas (Marketing). Criar no Business Manager.

F1.19  Selo verde após relatório

Solicitar após publicar primeiro Relatório de Inteligência Comunitária + cobertura mídia local. Pré-requisitos: conta verificada, número registrado, presença online.

F1.20  Token permanente Meta

System User (Admin) com whatsapp_business_management + whatsapp_business_messaging. Nunca token temporário 24h em produção. Armazenar como META_ACCESS_TOKEN.

F1.21  Lançamento comunidade primeiro

Parceria com associação de moradores antes de abordar prefeitura. Campanha: cartazes, grupos WhatsApp, rádio local. Meta: 200 ocorrências em 30 dias.

# 6. Dashboard React — Especificação Técnica

## 6.1 Stack e Dependências

| Dependência | Versão | Propósito |
| --- | --- | --- |
| React | 18.x | UI framework. Hooks (useState, useEffect, useMemo). Vite como bundler. |
| Tailwind CSS | 3.x | Estilização utility-first. Responsividade com breakpoints lg/md/sm. |
| React Query | 5.x | Cache, polling 60s, retry 2x, refetch on focus. |
| Recharts | 2.x | Gráficos: AreaChart (timeline), BarChart (categorias), PieChart (status). |
| Leaflet | 1.9 | Mapa interativo. OpenStreetMap tiles (free). |
| leaflet.heat | 0.2 | Heatmap layer sobre Leaflet. Pontos [lat, lng, intensidade]. |
| Lucide React | 0.x | Iconografia. Search, MapPin, AlertTriangle, CheckCircle, etc. |
| React Router | 6.x | Navegação: / (dashboard), /ocorrencia/:proto (detalhe). |

## 6.2 Componentes

| Componente | Endpoint API | Dados |
| --- | --- | --- |
| MetricCards | GET /dashboard/summary | 4 cards: total, resolvidas, usuários, tempo médio. Trend arrows. |
| CategoryRanking | GET /dashboard/summary | Top 10 categorias. Barras proporcionais. Trend semanal (+/-). |
| HeatmapView | GET /ocorrencias/heatmap | Leaflet + HeatLayer. Gradient verde→vermelho. Markers com popup. |
| PriorityList | GET /ocorrencias/top?limit=5 | Top 5 score. Protocolo clicável. Badge status. Ícone foto. |
| TimelineChart | GET /dashboard/summary | AreaChart: novas vs resolvidas últimos dias. |
| StatusDistribution | GET /dashboard/summary | PieChart donut com 7 fatias. Legenda com % e contagem. |
| ProtocolSearch | GET /protocolo/{id} | Input debounce 500ms. Regex RPT-YYYY-XXXXX. Dropdown resultado. |
| ProtocolModal | Dados do click | Overlay: descrição, mapa pin, histórico status, foto, score. |

## 6.3 Mapa de Calor — Pipeline PostGIS → Leaflet

Camada 1 (PostGIS): Query nativa extrai ST_Y(geom) como latitude, ST_X(geom) como longitude, e score_prioridade. Filtro: cidade_id, últimos N dias, status não arquivada/rejeitada, geom NOT NULL. Índice GIST garante performance < 15ms para 500 pontos.

Camada 2 (Spring Boot): HeatmapProjection (interface) mapeia resultado SQL sem instanciar entidade. HeatmapPointResponse (Java record) serializa como JSON: {latitude, longitude, score, categoria, protocolo, status}.

Camada 3 (React/Leaflet): HeatLayer customizado via useMap() hook. Normalização: score/maxScore (0-1). leaflet.heat renderiza com radius=25, blur=15, gradient verde→amarelo→vermelho. Markers opcionais com Popup mostrando protocolo ao clicar.

## 6.4 Versões do Dashboard

| Aspecto | Dashboard Público (Fase 1) | Dashboard Admin (Fase 2) |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | Nenhuma. Qualquer cidadão acessa. | JWT via Spring Security. Login email/senha. |
| Dados pessoais | Nenhum (LGPD). Dados agregados. | Gestor vê detalhes por ocorrência. |
| Ações | Somente visualização e busca. | Mudar status, atribuir equipe, exportar. |
| Filtros | Cidade fixa. | Por bairro, período, status, categoria. |
| Propósito estratégico | Transparência. Pressão bottom-up. | Gestão operacional. Produto pago. |

# 7. Referência Rápida

## 7.1 Variáveis de Ambiente

| Variável | Exemplo | Usado por |
| --- | --- | --- |
| EVOLUTION_BASE_URL | http://evolution-api:8080 | n8n |
| EVOLUTION_API_KEY | chave-forte-aqui | n8n |
| EVOLUTION_INSTANCE | reporteai | n8n |
| META_ACCESS_TOKEN | EAAxxxxxxx... | n8n / Evolution |
| META_PHONE_NUMBER_ID | 109876543210 | n8n |
| SPRING_BOOT_URL | http://reporte-api:8081 | n8n |
| OPENAI_API_KEY | sk-... | n8n |
| DB_USERNAME | reporteai | Spring Boot |
| DB_PASSWORD | senha-forte | Spring Boot |
| CIDADE_PADRAO_ID | 1 | n8n / Spring Boot |
| SCORE_ALERTA_THRESHOLD | 15.0 | n8n |
| GESTOR_PHONE | 5534999999999 | n8n |
| ADMIN_PHONE | 5534999999999 | n8n |
| N8N_USER | admin | n8n |
| N8N_PASS | senha-n8n | n8n |
| WEBHOOK_URL | https://n8n.dominio.com/ | n8n |

## 7.2 Endpoints REST

| Método | Endpoint | Descrição |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/ocorrencias | Criar ocorrência (pipeline completo) |
| GET | /api/v1/ocorrencias | Listar paginado + filtros |
| GET | /api/v1/ocorrencias/protocolo/{id} | Buscar por protocolo |
| GET | /api/v1/ocorrencias/top?limit=5 | Top N por score |
| GET | /api/v1/ocorrencias/heatmap | Pontos para mapa de calor |
| PATCH | /api/v1/ocorrencias/{proto}/status | Atualizar status |
| GET | /api/v1/dashboard/summary | Métricas consolidadas |

## 7.3 Custo Mensal por Fase

| Componente | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS/Cloud | R$80 | R$500 | R$3.000 |
| OpenAI | R$50 | R$200 | R$1.000 |
| Meta Cloud API | R$70 | R$400 | R$2.000 |
| Domínio + SSL | R$30 | R$30 | R$100 |
| Total estimado | ~R$230/mês | ~R$1.130/mês | ~R$6.100/mês |

— Fim do Documento —

Reporte AI | Documentação Técnica Completa v3.0 | Abril 2026